附1

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 2019年临高党政办公信息系统维护 |
| 主管部门 | 临高县人民政府 办公室 | 实施单位 | 临高县党政信息中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 0 | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 临高县党政办公信息系统进行维护、对临高县公文交换平台进行维护 | 主要为全县156党政机关单位提供办公系统及公文交换平台的技术保障政务培训指导与县人民政府网站日常维护工作 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主要为全县156党政机关单位提供办公系统及公文交换平及公文交换平台的技术保障。 作为整个上网的出口；再租用4条电路，用于财政局、水务局、会计中心、人力和社会服务中心和党政机房的连接。 | 156个 | 156个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统全年正常运行天数至少363天序 | 良好 | 良好 | 20 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 在网络畅通的情况下，办公系统故障的解决率达到95%以上；全年无重大安全事件 | 稳定 | 稳定 | 20 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≦2% | 0% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 可降低办公人员成和其他不可见成本，从而减少政府行政成本，提高行政管理与服务的效能。 公人员成本和其他不可见成本，从而减少政府行政成本，提高行政管理与服务的效能。 个安全稳定的上网工作环境，为各单位的正常运转提供了有力支持 | 良好 | 良好 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | ≧90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |