附件1：

绩效评级体系自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际 完成情况 | 分值 | 得分 |
| 决策（24分） | 项目立项批复情况 | 1、立项依据是否充分； | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 2、立项程序是否合规； | 是 | 3 | 3 |
|  | 项目前期工作情况 | 1、前期工作准备是否充分； | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 2、前期工作开展是否规范 | 是 | 3 | 3 |
|  | 项目符合专项债券支持领域和方向情况 | 1、项目是否与专项债券支持领域和方向匹配； | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 2、项目申请专项债券额度是否与实际需求匹配 | 是 | 3 | 3 |
|  | 项目绩效目标设置情况 | 1、目标设立是否合理； | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 2、目标设立是否明确。 | 是 | 3 | 3 |
| 管理（36分） | 专项债券管理 | 1、专项债券是否纳入政府性基金预算管理； | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 2、项目资金使用是否合规。 | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 3、资金拨付和支出进度是否和项目建设进度匹配； | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 4、项目收入、成本及预期收益是否合理。 | 是 | 3 | 3 |
|  | 资产管理 | 项目竣工后是否及时进行资产备案和产权登记 | 未竣工 | 3 | 0 |
|  | 问题整改 | 外部监督发现问题整改情况 | 建设期没有发现问题 | 3 | 3 |
|  | 专项债券信息管理 | 专项债券项目信息是否公开 | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 信息是否按规定及时、完整录入系统 | 是 | 3 | 3 |
|  | 其他财务、采购和管理制度 | 财务制度是否健全 | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 财务管理是否有效 | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 管理制度是否健全 | 是 | 3 | 3 |
|  |  | 管理是否规范 | 是 | 3 | 3 |
| 产出（24分） | 项目形成资产情况 | 数量完成率 | 100% | 3 | 3 |
|  | 项目建设质量达标情况 | 质量达标率 | 100% | 3 | 3 |
|  | 项目建设进度情况 | 完成及时性 | 是 | 3 | 3 |
|  | 项目建设成本情况 | 是否有节约 | 是 | 3 | 3 |
|  | 项目建成后提供公共产品和服务情况 | 1、提供的公共产品和服务实际完成率 | 项目未竣工 | 3 | 0 |
|  |  | 2、提供的公共产品和服务质量达标率 | 项目未竣工 | 3 | 0 |
|  |  | 3、提供的公共产品和服务及时性 | 项目未竣工 | 3 | 0 |
|  | 运营成本情况 | 运营成本节约率 | 项目未竣工 | 3 | 0 |
| 效益（16分） | 综合效益 | 1、完善基础设施； | 是 | 4 | 4 |
|  |  | 2、提高城市品味； | 是 | 4 | 4 |
|  |  | 3、增加居民休闲去处； | 是 | 4 | 4 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度98%以上 | 100% | 4 | 4 |
|  | 总计 |  |  | 100 | 85 |